## Slide 1: Utvecklingsplan
Rapporteringsverktyg för Helsingborg Convention and Event Bureau

## Slide 2: Målgrupp
Hotellägare / miljöansvarig på hotell
Restaurangägare
Miljöansvarig på Campus Helsingborg
Miljöansvarig på olika byråer och anläggningar som arbetar inom besöksnäringen i Helsingborg

## Slide 3: Utvecklingsmodell
En kombination av iterativ och lättrörlig processmodell.
SCRUM
Korta sprinter!
Experimenterar!

## Slide 4: Ansvarsområden och regler
Projektledare – Scrum Administratör – Engineers
Alla jobbar med allt, men delat upp i ”expertområden”.
Kravprocessboken (delgrupp 1)
Processboken (delgrupp 2)
Regler ganska få, viktigast med kommunikation och Scrumboard.
Kommunicera och reagera via Discord mellan 08:00 – 16:00.
Alla uppgifter som kan göras ska finnas på Scrumboarden.

## Slide 5: Slutleverans
17 december 2021
Acceptanstest
Presentation med livedemo
Fungerande hemsida och databas
Begränsning i form av funktionalitet

## Slide 6: Tidsplan
Sprints som löper i en vecka
  Lättare att komma igång
Klara med UML och ER-diagram under sprint 1
Sätta upp en server under sprint 2
Ha en ”fungerande” webbsida från och med sprint 2
  Körbar
  Fokus på UX
Löpande funktionstest varannan vecka från och med sprint 2
  Dedikerad tid och arbetspass
  Löpande tester
  Användartester i ett senare skede