## Slide 1: Utvecklingsplan
Rapporteringsverktyg för Helsingborg Convention and Event Bureau

## Slide 2: Målgrupp
Hotellägare / miljöansvarig på hotell
Restaurangägare
Miljöansvarig på Campus Helsingborg
Miljöansvarig på olika byråer och anläggningar som arbetar inom besöksnäringen i Helsingborg

## Slide 3: Utvecklingsmodell
En kombination av iterativ och lättrörlig processmodell.
SCRUM
Korta sprinter!
Experimenterar!

## Slide 4: Ansvarsområden och regler

## Slide 5: Slutleverans
17 december 2021
Acceptanstest
Presentation med livedemo

## Slide 6: Tidsplan
Schemat utgår från enveckorssprints
Vi ska vara klara med UML och ER på fredag (sprint 1 slut)
Sätta upp en server under sprint 2
Ha en ”fungerande” webbsida från och med sprint 2
Löpande funktionstest varannan vecka från och med sprint 2