## Slide 1: Sustainable Forms
Webbaserat rapporteringsverktyg utvecklat på uppdrag av Helsingborg Convention and Event Bureau

## Slide 2: Var är vi nu?
Planering
Enligt GANT:
GUI
API
Funktionstest
I verkligheten:
Javascript
API
GUI
HTML
Databas

## Slide 3: Var är vi nu?
Processrapport
Arbetsrapport
Kravspecifikation
Dokument

## Slide 4: Design och UX
Användarvänlighet ett centralt krav
Begränsade valmöjligheter
Enkelt gränssnitt

## Slide 5: Prototyper
Tre iterationer av prototyper

## Slide 6: Lägesrapport utveckling
Vi har skapat en designbas
Implementerat databas
Kopplat hemsidan till databasen
Implementerat inloggning/utloggning
Hämtar frågor från databasen
Filip

## Slide 7: Möjligheter och risker
identifierade både projekt- och produktrisker
bristfällig kommunikation bland projektmedlemmarna.
produkten inte skulle vara tillräckligt intuitiv
Möjligheter –> bättre planering

## Slide 8: Hur ser planen ut framåt?
Implementera färdigt admin sidan
Färdigställa designen på hemsidan
Ladda upp hemsidan på en server samt en databas